Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego

WZÓR UMOWY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego

według Regulaminu Zamówień WMARR S.A. pod nazwą:

„ Zaprojektowanie ,uruchomienie, wdrożenie oraz utrzymanie Systemu Monitorowania Instrumentów Finansowych (SMIF)”

Spis treści:

§ 1.	Definicje	3

§ 2.	Przedmiot Umowy	5

§ 3.	Termin wykonania Umowy	6

§ 4.	Obowiązki Wykonawcy	6

§ 5.	Obowiązki Zamawiającego	7

§ 6.	Realizacja Umowy	7

§ 7.	Kontrola jakości	8

§ 8.	Wdrożenie Systemu SMIF, udzielenie licencji	8

§ 9.	Prawa autorskie do Dokumentacji	9

§ 10.	Procedura odbiorów	10

§ 11.	Szkolenia	12

§ 12.	Wynagrodzenie	12

§ 13.	Płatności	13

§ 14.	Poufność informacji i przetwarzanie danych	13

§ 15.	Kary umowne	15

§ 16.	Gwarancja, utrzymanie i asysta techniczna	16

§ 17.	Odstąpienie od  Umowy	16

§ 18.	Zmiany Umowy	17

§ 19.	Postanowienia końcowe	18

- Umowa

Zawarta w dniu ..................... r. w Olsztynie, pomiędzy:

Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn, NIP: 739-05-03-912, REGON: 510198214, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000014479, kapitał zakładowy  5.749.000 zł., NIP 739-050-39-12, reprezentowaną przez:

- Marka Karólewskiego -  Prezes Zarządu

- Włodzimierza Szelążka -  Członek Zarządu

zwanym dalej Zamawiającym, a

......................................................................... z siedzibą w ......................................................,

NIP: ..........................................., REGON: ....................................., reprezentowanym przez:

- ........................................................ -  .............................................

- ........................................................ -  .............................................

zwanym dalej Wykonawcą.

Zamawiający i Wykonawca zwani będą dalej  łącznie „Stronami”.

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zgodnym z Regulaminem zakupów Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

# Definicje

Ilekroć poniższe pojęcia zostaną napisane w niniejszej umowie wielką  literą, Strony nadają im znaczenie wskazane w definicjach:

    - Projekt Realizacji Umowy

Opracowany przez Wykonawcę i odebrany przez Zamawiającego dokument, opisujący organizację działań Wykonawcy związanych z realizacją zamówienia oraz zespół procesów, technik i narzędzi, dobranych w celu skutecznego i efektywnego zarządzania ww. działaniami.

    - Harmonogram Wdrożenia

Część Projektu Realizacji Umowy, która określa podział na etapy i harmonogram wykonywania poszczególnych prac i dostaw w celu realizacji zamówienia:

Harmonogram Systemu SMIF – określa etapy wykonania poszczególnych prac dla Systemu Monitorowania Instrumentów Finansowych

    - Dokumentacja

Dokumenty zdefiniowane w punkcie VII ust. 1 Załącznika nr 1 do Umowy.

    - Dzień Roboczy

Kolejno po sobie następujący dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

    - Oferta

Oferta złożona przez Wykonawcę w terminie i formie określonej przez Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia na uruchomienie, wdrożenie i serwis Systemu SMIF.

    - Oprogramowanie

Dodatkowe oprogramowanie (np. biblioteki systemowe, narzędziowe, itp.) niezbędne do realizacji Systemu SMIF

    - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na uruchomienie, wdrożenie i serwis Systemu SMIF, wraz z wszelkimi jej zmianami dokonanymi przez Zamawiającego w trakcie postępowania ofertowego oraz wyjaśnieniami i odpowiedziami na pytania wykonawców biorących udział w zapytaniu.

### System SMIF

Oprogramowanie służące do agregowania i przetwarzania danych związanych z zarządzaniem Wdrożenia Strategii Inwestycyjnej Zasobów Zwróconych Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2033, zwanego dalej „System Monitorowania Instrumentów Finansowych (SMIF)”, zgodnie z zakresem zawartym w Załączniku nr 1 do Umowy oraz zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w SOPZ. Oprogramowanie może być zbudowane w sposób modułowy, jeśli spełni wymagania opisane w Załączniku nr 1 do Umowy.

    - Umowa

Niniejsza umowa wraz z załącznikami.

    - Wdrożenie

Wszelkie świadczenia będące przedmiotem Umowy, których rezultatem będzie dostarczenie i uruchomienie Systemu SMIF spełniającego wymogi Zamawiającego, opisane w SOPZ i Umowie.

    - Wada

Niedoskonałość produktów przekazywanych przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy, mogąca przybierać jedną z trzech postaci:

#### Awarii, czyli zatrzymania lub zakłócenia działania Systemu SMIF, uniemożliwiającego użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem. Awarią jest całkowite zaprzestanie działania elementu składowego Systemu SMIF, ale też krótkotrwałe, lecz częste zakłócenia pracy elementu Systemu SMIF, uniemożliwiające jego wykorzystanie (np. uszkodzenie danych, spadek wydajności o połowę lub więcej, ograniczenie możliwości logowania się do systemu przez użytkowników itp.);

      - Błędu, czyli zakłócenia pracy Systemu SMIF, ograniczającego lub utrudniającego jego użytkowanie, wymuszającego na użytkowniku dodatkowy nakład pracy, albo powodującego spadek wydajności o 50%;

      - Usterki, czyli zakłócenia pracy Systemu SMIF wpływającego na jego funkcjonalność, ale nie powodującego ograniczeń w zakresie wspierania procesów biznesowych Zamawiającego, np. błędy niepowodujące zafałszowania danych lub niewielki (do 10%) spadek wydajności. Usterki nie wymuszają na użytkownikach dodatkowych czynności.

    - Personel Wykonawcy

Osoby wskazane przez Wykonawcę w Ofercie, skierowane do wykonania Umowy.

### Szkolenia

Szkolenia użytkowników Systemu SMIF  przeprowadzone zgodnie z pkt. VIII Załącznika nr 1 do Umowy.

Pozostałe określenia użyte w Umowie należy rozumieć zgodnie z powszechnie akceptowalną nomenklaturą w dziedzinie problemu.

# Przedmiot Umowy

    - Na warunkach określonych Umową Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła w postaci dostarczenia i wdrożenia u Zamawiającego Systemu SMIF, który będzie spełniać wszystkie wymagania, określone przez Zamawiającego.

    - Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, iż celem Zamawiającego jest otrzymanie dzieła w postaci wdrożonego, w pełni funkcjonalnego Systemu SMIF, który będzie obsługiwany przez przeszkolony personel i oświadcza, że wykona takie dzieło. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy swojej odpowiedzialności za wykonanie, koordynację i nadzorowanie wszystkich prac i innych czynności związanych z wykonaniem Umowy, chyba że wykonanie określonych prac leży po stronie Zamawiającego, co zostało wyraźnie przewidziane w Umowie.

    - Wdrożenie Systemu SMIF składać się będzie w szczególności z następujących elementów:

      - przeprowadzenia dokładnej analizy przedwdrożeniowej wymagań Zamawiającego;

      - opracowania Projektu Realizacji Umowy;

      - udzielenia licencji na korzystanie z Systemu SMIF.

      - uruchomienia i wdrożenia Systemu SMIF, którego cechy zostały określone w SOPZ i Umowie;

      - wykonania Dokumentacji Systemu SMIF, zgodnie z pkt. VII ust. 1 Załącznika nr 1 do Umowy;

      - przeprowadzenia Szkoleń, zgodnie z pkt. VIII  Załącznika nr 1 do Umowy.

    - Wdrożenie odbywać się będzie w podziale na etapy. Szczegółowy zakres i Harmonogram Wdrożenia Systemu SMIF, opis etapów i produktów realizowanych w ramach Umowy, określone będą w Projekcie Realizacji Umowy.

    - Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia serwisu gwarancyjnego i asysty technicznej dla Systemu SMIF, na warunkach opisanych w § 16 Umowy;

    - Wykonawca zapewnia, że sprzęt o specyfikacji określonej w Dokumentacji jest odpowiednio wydajny i w pełni wystarczający do prawidłowego i zgodnego z wymaganiami Zamawiającego działania Systemu SMIF.

# Termin wykonania Umowy

    - Umowa zostanie wykonana w terminie do pięciu miesięcy od dnia jej podpisania.

    - Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych etapów realizacji Umowy określać będzie Projekt Realizacji Umowy, przedstawiony przez Wykonawcę w terminie do jednego miesiąca od daty zawarcia Umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego.

# Obowiązki Wykonawcy

    - Wykonawca zobowiązuje się wykonać System SMIF i dokonać jego Wdrożenia z zachowaniem maksymalnej staranności, z uwzględnieniem obowiązujących standardów wdrożeń systemów informatycznych, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełną zgodność Systemu SMIF z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

    - Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację Umowy zgodnie z jej zapisami oraz Harmonogramem Wdrożenia Systemu SMIF.

    - Z uwzględnieniem zobowiązań Zamawiającego, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za realizację Umowy, w szczególności za zapewnienie poprawnego zdefiniowania potrzeb Zamawiającego określonych w SOPZ i Umowie, opracowanie Dokumentacji Systemu SMIF, przeprowadzenie szkoleń, poprawną instalację i wdrożenie Systemu SMIF oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego i asysty technicznej.

# Obowiązki Zamawiającego

    - Zamawiający zobowiązuje się przekazywać Wykonawcy wszelkie niezbędne do Wdrożenia informacje. Zamawiający dołoży wszelkich starań w udostępnianiu informacji, dokumentów i materiałów, które są w uzasadnionym zakresie niezbędne Wykonawcy do realizacji umowy.

# Realizacja Umowy

    - Dokumenty w trakcie realizacji

      - Dokumenty wymieniane przez Strony w ramach realizacji Umowy sporządza się w formie pisemnej, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Każdy egzemplarz powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela każdej Strony.

      - Odmowa podpisania przez jedną ze Stron dokumentu stwierdzającego wykonanie lub przyjęcie do wykonania określonej czynności lub pracy wymaga pisemnego uzasadnienia wraz ze szczegółowym przedstawieniem powodów.

      - Dokumenty opracowywane przez Strony powinny być przekazywane w formie pisemnej (papierowej po 1 egzemplarzu) oraz w formie elektronicznej w formacie MS Word.

    - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem Umowy.

    - Wykonawca oświadcza, że wykonane przez niego w ramach Umowy prace i dzieła nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

    - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, do którego doszło z jego winy lub z winy osób, za pomocą których realizuje Umowę. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zaspokojenia wszelkich związanych z tym roszczeń.

    - Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu w jego majątku, w szczególności w materiałach, dokumentacji w przypadku, gdyby Wykonawca nie działał lub zaniechał działania, do którego był zobowiązany lub nie dochował należytej staranności.

    - Ze spotkań Stron, odbywających się w ramach zarządzania Wdrożeniem, Wykonawca będzie sporządzał protokoły. Protokoły te, w szczególności zawierające ustalenia co do zakresu i sposobu wykonywania zobowiązań Stron, powinny być podpisane przez obie Strony. Jeżeli którakolwiek ze Stron odmówi podpisania protokołu, powinna okoliczność tę uzasadnić w protokole.

    - Wykonawca obowiązany jest na bieżąco informować upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego – na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na wskazany przez Zamawiającego adres o wszelkich zagrożeniach i przeszkodach w wykonywaniu Umowy, w tym także o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, termin, bądź zakres prac. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przedsięwziąć kroki w celu usunięcia zgłoszonych przez Wykonawcę przeszkód w wykonaniu Umowy. Brak pisemnej informacji o zagrożeniach, trudnościach czy przeszkodach związanych z wykonywaniem Umowy, leżących po stronie Zamawiającego, zwalnia Zamawiającego od odpowiedzialności za wynikające stąd skutki i nie może stanowić podstawy do rozwiązania Umowy przez Wykonawcę.

    - W toku realizacji Umowy Wykonawca może korzystać z podwykonawców przy zachowaniu następujących warunków:

      - w każdym wypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za działania lub zaniechania podwykonawcy, jak za własne działania lub zaniechania;

      - Wykonawca nałoży na podwykonawcę obowiązek przestrzegania wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie, w zakresie, w jakim odnosić się one będą do zakresu prac danego podwykonawcy, pozostając jednocześnie gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez podwykonawcę.

# Kontrola jakości

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo skontrolowania przez swoich pracowników lub skorzystania w trakcie wykonywania Umowy z usług podmiotu trzeciego (audytora zewnętrznego) sposobu realizacji Umowy, w tym jakości i sposobu prowadzenia prac objętych Umową. Kontrolującemu, posiadającemu pisemne upoważnienie ze strony Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie udzielić niezwłocznie wszelkich informacji, danych i wyjaśnień w żądanym zakresie oraz udostępnić i zaprezentować rezultaty prowadzonych prac, jak również zapewnić możliwość ich kontroli. Koszty własnych testów, audytu i innych wykonywanych lub zlecanych przez Zamawiającego czynności ponosi Zamawiający.

    - W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie kontroli jakości w realizacji Umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji Umowy i wyznaczy termin usunięcia nieprawidłowości. Jeśli zmiana sposobu realizacji Umowy przez Wykonawcę spowoduje przekroczenie uzgodnionych terminów, będzie to równoznaczne z niedotrzymaniem warunków Umowy przez Wykonawcę i z przewidzianymi w Umowie konsekwencjami.

# Wdrożenie Systemu SMIF, udzielenie licencji

    - Wykonawca uruchomi i skonfiguruje System SMIF w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. Zainstalowane Oprogramowanie powinno posiadać zalecane przez producenta uaktualnienia, w szczególności dotyczące zabezpieczeń.

    - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Systemu SMIF włącznie z jego uruchomieniem, parametryzacją i konfiguracją.

    - System musi spełniać wymagania określone w: SOPZ, Umowie i Dokumentacji Systemu SMIF.

    - Wykonawca dokona Wdrożenia w terminach wynikających z Harmonogramu Wdrożenia Systemu SMIF.

    - Zasady odbioru Systemu SMIF określa § 10 Umowy.

    - Wykonawca udzieli lub zapewni w ramach wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1 Umowy, najpóźniej w chwili odbioru końcowego udzielenie Zamawiającemu na czas nieoznaczony, nieodwołalnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z dostarczonego Systemu SMIF, której termin wypowiedzenia nie może się skończyć przed upływem 20 lat od daty jej udzielenia. Strony wyłączają stosowanie przepisu art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 z późn. zm.).

    - Licencja uprawniać będzie Zamawiającego do korzystania z obu środowisk Systemu SMIF (testowego i produkcyjnego) i jego poszczególnych elementów, na następujących polach eksploatacji:

      - sporządzanie, przechowywanie i używanie kopii nośnika, na którym oprogramowanie utrwalono,

      - wielokrotne użycie jednego obrazu nośnika w procesie instalacji i tworzenia kopii zapasowych,

      - przetwarzanie, archiwizowanie, drukowanie i publikowanie danych przetwarzanych przez Oprogramowanie,

      - przenoszenie oprogramowania na inne lokalizacje/serwery Zamawiającego bez utraty licencji,

      - przechowywanie i używanie w sieci.

# Prawa autorskie do Dokumentacji

    - Jeżeli w wyniku prac objętych Umową Wykonawca stworzy Dokumentację Systemu SMIF stanowiącą utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2022 r. poz. 2509 z póź. zm.), wówczas zastosowanie będą miały poniższe postanowienia.

    - Wykonawca, z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego, z zastrzeżeniem § 17 ust. 4 Umowy, w ramach wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1 Umowy, przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji Systemu SMIF.

    - Przeniesienie obejmie prawo Zamawiającego do nieograniczonego w czasie i terytorialnie korzystania i rozporządzania przedmiotem prawa, na polach eksploatacji wymienionych w § 8 ust. 7 Umowy oraz:

      - wykorzystywanie, utrwalanie, zwielokrotnianie i przesyłanie w całości lub w części, dowolnymi środkami i na dowolnych nośnikach danych;

      - tłumaczenie, przystosowywanie, rozbudowa, zmiana układu lub inna, w tym: uzupełnienie, skracanie, przeróbki oraz sporządzania nowej wersji;

      - modyfikowanie we własnym zakresie lub przez osoby trzecie.

    - Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do dokonywania opracowań, przemontowań i zmian, a także zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

    - Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Zamawiający przejmuje na własność wszelkie nośniki, na których utrwalono utwory.

    - Wykonawca oświadcza, że utwory powstałe w ramach wykonywania Umowy będą wolne od wad prawnych, a ewentualne roszczenia osób trzecich wobec Zamawiającego wynikające z naruszenia przysługujących im autorskich praw majątkowych do utworu lub jego części będą dochodzone bezpośrednio od Wykonawcy.

    - Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na udostępnianie utworów, o których mowa w ust. 1 osobom trzecim celem wykonywania na rzecz Zamawiającego uprawnień określonych w ust. 3 i 4 powyżej.

# Procedura odbiorów

    - Przedmiotem odbioru będą produkty dostarczone przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy, takie jak:

      - Dokumentacja,

      - usługi i inne prace,

      - System SMIF,

      - nośniki oprogramowania.

    - Wstępny opis procedur testowania i odbioru Systemu SMIF oraz kryteriów odbioru będzie zawierał Projekt Realizacji Umowy.

    - Z każdego odbioru sporządzany będzie protokół odbioru.

    - Procedury testowania i odbioru mają zastosowanie także do Dokumentacji Systemu SMIF.

    - Wykonawca przekazuje Zamawiającemu produkty do odbioru w terminie przewidzianym w Umowie i Harmonogramie Wdrożenia Systemu SMIF.

    - W terminie 5 Dni Roboczych od przekazania produktu, Zamawiający przekazuje Wykonawcy podpisany protokół odbioru, w którym:

      - odbiera produkt bez uwag,

      - odbiera produkt z uwagami. Jeśli uwagi wystąpią Wykonawca uwzględnia je i dokonuje poprawek w określonym przez Zamawiającego czasie, bądź w sposób wyczerpujący odnosi się do uwag,

      - odrzuca produkt w całości.

    - Jeżeli produkt wymaga testowania termin, o którym mowa w ust. 6 powyżej, liczony jest od dnia zakończenia testów, które nie mogą trwać dłużej niż 10 Dni Roboczych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zakończeniu testów niezwłocznie po ich zakończeniu.

      - w terminie 5 Dni Roboczych od zgłoszenia produktu do testowania akceptacyjnego, Zamawiający rozpoczyna testy akceptacyjne zgodnie ze scenariuszem testów dostarczonym przez Wykonawcę najpóźniej w momencie przekazania produktu do odbioru, w środowisku i na danych testowych przygotowanych przez Wykonawcę. Jeżeli w czasie testów wystąpi Wada, która uniemożliwia dalsze testowanie, termin ten liczy się na nowo od chwili jej usunięcia.

      - testowanie akceptacyjne przeprowadzone jest przez Zamawiającego w obecności reprezentantów Wykonawcy (jeśli Strony tak postanowią). Wyniki wykonania testów akceptacyjnych Zamawiający dokumentuje w postaci raportu z wykonania testów akceptacyjnych, który przekazuje Wykonawcy.

      - w terminie 5 Dni Roboczych od daty przekazania przez Zamawiającego raportu z wykonania testów akceptacyjnych, Zamawiający przekazuje Wykonawcy podpisany protokół odbioru produktu w zakresie funkcjonalnym objętym testami akceptacyjnymi.

      - powodem odrzucenia produktu w wyniku testów może być jedynie stwierdzenie w nim Awarii lub Błędów albo niewykonania lub wykonania niezgodnie z Umową.

      - Wady stwierdzone na podstawie testów akceptacyjnych produktu zgłoszonego do odbioru mogą zaliczać się do jednej z trzech kategorii: Awaria, Błąd lub Usterka.

    - W przypadku odrzucenia Systemu SMIF w całości, Zamawiający przekaże Wykonawcy protokół odbioru wraz z pisemnym uzasadnieniem decyzji i wskazaniem co najmniej jednego z poniższych powodów:

      - udokumentowanego braku zachowania należytej staranności przy wykonaniu produktu,

      - istotne odstępstwa w wykonaniu produktu w stosunku do warunków Umowy,

      - niekompletność produktu,

      - wada produktu.

    - W terminie 5 Dni Roboczych od daty przekazania przez Zamawiającego raportu z testów i uwag lub uzasadnienia odrzucenia produktu w całości, Wykonawca ma prawo ustosunkować się do niego na piśmie. Następnie przedstawiciele Stron będą dążyć do jak najszybszego wyjaśnienia przyczyn oraz uzgodnienia sposobu dalszego postępowania.

    - Jeśli produkt został odebrany bez zastrzeżeń, to dzień jego zgłoszenia do odbioru jest dniem dostarczenia produktu. Jeżeli Zamawiający zgłosił zasadne uwagi do produktu przedstawionego do odbioru, dniem odbioru jest dzień podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

    - Jeśli dzień odbioru będzie późniejszy niż wskazana w Harmonogramie Wdrożenia Systemu SMIF, to sytuacja taka będzie traktowana jako opóźnienie.

    - Po zakończeniu wszystkich odbiorów etapów pośrednich lub produktów bez uwag, Wykonawca zgłosi System SMIF do odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru końcowego Strony sporządzą protokół odbioru końcowego, który będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonanie przedmiotu Zamówienia. Dzień sporządzenia protokołu odbioru końcowego będzie stanowił dzień odbioru końcowego.

    - Wykonawca zobowiązuje się w dniu podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń wydać Zamawiającemu kody źródłowe oprogramowania zapisane w formacie elektronicznym, utrwalone na środowisku do którego ma dostęp wyłącznie Zamawiający i Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu modyfikację kodów źródłowych, modyfikacji oprogramowania w dniu ustalonym przez strony, nie częściej niż raz w miesiącu.

# Szkolenia

    - W terminach wynikających z Harmonogramu Wdrożenia Systemu SMIF, Wykonawca przeprowadzi szkolenia przewidziane w Załączniku nr 1 do Umowy.

    - Koszty organizacji szkolenia oraz dojazdu na miejsce szkolenia, zakwaterowania i wyżywienia personelu szkolącego (wykładowców) pokrywa Wykonawca.

    - Po zakończeniu szkoleń zostanie sporządzony protokół zgodnie z procedurami przewidzianymi SOPZ i Umową.

# Wynagrodzenie

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy wynagrodzenie łączne 
w kwocie …………….……….. (słownie: ………………………………………………………………) zł netto powiększonej o należny podatek VAT, w tym:

- dostarczenie i wdrożenie systemu SMIF w kwocie ……………….. (słownie: …………………………) netto powiększonej o należny podatek VAT

- serwis gwarancyjny, utrzymanie i asysta techniczna w kwocie ……………….. (słownie: …………………………) netto powiększonej o należny podatek VAT, płatne przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego w równych ratach.

    - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z Umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu Umowy.

# Płatności

    - Płatność za dostarczenie i wdrożenie systemu SMIF nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 30 dni po odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu Umowy, potwierdzonego podpisanym przez Strony protokołem odbioru końcowego nie zawierającym uwag, z zastrzeżeniem § 17 ust. 3 Umowy.

    - Płatność za serwis gwarancyjny, utrzymanie i asystę techniczną dokonywane będą co miesiąc przez okres 24 miesięcy, na podstawie faktur VAT wystawionych  przez Wykonawcę w formie elektronicznej i przesłanej na adres wmarr@wmarr.olsztyn.pl w terminie do 14 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę faktury. Faktury wystawiane będą po zakończeniu każdego miesiąca.

    - Płatności dokonywane będą przez Zamawiającego w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w prawidłowo wystawionej fakturze.

    - Faktura wystawiana przez Wykonawcę musi być wystawiona na:

Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3,

10-516 Olsztyn

NIP: 739-05-03-912

    - Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

    - Płatność na rzecz Wykonawcy może zostać pomniejszona o naliczone kary umowne, jeżeli taka forma zapłaty kary umownej zostanie wybrana przez Zamawiającego, zgodnie z 3 Umowy.

    - W przypadku zapłaty kary umownej na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty, o którym mowa w § 15 ust. 4, płatność na rzecz Wykonawcy będzie dokonana w terminie określonym w ust. 2 powyżej, liczonym od dnia wpływu kwoty należnej kary umownej na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w wezwaniu.

# Poufność informacji i przetwarzanie danych

    - Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy co do wszystkich danych pozyskanych przy wykonywaniu Umowy, w tym danych osobowych, a także innych informacji mogących mieć charakter poufny. W szczególności jako poufne należy traktować wszelkie materiały przekazane przez Zamawiającego.

    - Jeżeli okaże się to niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym – na warunkach określonych przez Zamawiającego – porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych (Porozumienie).

- W szczególności Porozumienie będzie spełniało wszystkie wymagania art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Rozporządzenie), w tym:

- Powierzenie Wykonawcy danych osobowych do przetwarzania nastąpi w trybie art. 28 Rozporządzenia.

- Przetwarzanie danych osobowych powierzonych Wykonawcy odbywać się zgodnie z wymogami wynikającymi Rozporządzenia.

- Celem powierzenia przetwarzania danych osobowych będzie prawidłowe wykonanie zadań powierzonych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.

- Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać wyłącznie na obszarze EOG (Europejski Obszar Gospodarczy zdefiniowany w Porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym). Przekazanie danych poza obszar EOG będzie mogło nastąpić jedynie w celu wykonania obowiązków wynikających z zawartej między stronami umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, pod warunkiem spełnienia wymogów opisanych w rozdziale V Rozporządzenia, po uprzednim, pisemnym powiadomieniu Powierzającego.

- Wykonawca na podstawie Porozumienia zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób których dane dotyczą.

- Wykonawca przez cały okres obowiązywania Porozumienia zobowiązany będzie do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania powierzonych danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, adekwatnych do rodzaju powierzonych danych oraz ryzyka naruszenia praw osób, których  te dane dotyczą, aby zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa, w tym środki o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

- Zamawiający na podstawie Porozumienia będzie uprawniony do przeprowadzania audytów zgodności przetwarzania przez Wykonawcę powierzonych danych osobowych z przepisami Rozporządzenia, ustaw oraz Porozumienia, polegających w szczególności na żądaniu udzielenia pisemnej informacji lub wyjaśnień oraz – w uzasadnionych przypadkach – inspekcjach miejsc przetwarzania danych osobowych.

- Inne wymagania określone przez Zamawiającego w Porozumieniu.

    - Wykonawca może przetwarzać dane udostępnione przez Zamawiającego wyłącznie w zakresie i w celu określonym w § 2 Umowy.

    - W przypadku ujawnienia przez Wykonawcę danych pozyskanych przy wykonywaniu Umowy, a także innych informacji mogących mieć charakter informacji poufnych, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do  żądania odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę w związku z ujawnieniem danych przez Wykonawcę.

    - Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnianie informacji:

      - dostępnych publicznie;

      - uzyskanych niezależnie z innych źródeł;

      - co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie;

      - których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa.

    - Po zakończeniu realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu wszelkich posiadanych materiałów mających związek z wykonywaniem Umowy, materiałów w jakiejkolwiek formie, razem z wszelkimi kopiami i opracowaniami, w których wykorzystano dane i informacje, o których mowa w ust. 1 lub ich komisyjnego zniszczenia.

# Kary umowne

    - Zamawiającemu  przysługiwać będzie prawo do naliczenia następujących kar umownych:

      - za przekroczenie terminu wykonania Umowy określonego w § 3 ust. 1 Umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w  § 12 ust.1 Umowy za każdy dzień opóźnienia;

      - za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w  § 12 ust. 1 Umowy;

      - za niedotrzymanie warunków gwarancji – w wysokości 100 zł brutto za każdą godzinę opóźnienia w usunięciu Wad;

      - każdorazowo z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania asysty technicznej – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w  § 12 ust. 1 Umowy;

      - w przypadku udostępnienia przekazanych przez Zamawiającego informacji poufnych - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 Umowy;

      - innego, niż w wypadkach powyżej wymienionych nienależytego wykonania Umowy każdorazowo w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 Umowy.

    - W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1 Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy, z prawem do kary umownej określonej w § 15 ust. 1 lit. c.

    - Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane, w zależności od wyboru Zamawiającego, poprzez potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zaspokojenie z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub bezpośrednio przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty.

    - Za naliczone kary umowne zostanie wystawiona nota obciążeniowa.

    - Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

# Gwarancja, utrzymanie i asysta techniczna

    - Wykonawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji i zapewnia w tym okresie, licząc od dnia odbioru końcowego, świadczenie usług gwarancyjnych na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.

    - Wykonawca zapewni usługę utrzymania Systemu SMIF przez okres 2 lat, licząc od dnia odbioru końcowego. Usługa utrzymania Systemu SMIF będzie się odbywała na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.

    - Wykonawca zapewnia świadczenie usług asysty technicznej  na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy przez okres 24 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

    - W przypadku zmiany podmiotu, który będzie świadczył usługę utrzymania, Wykonawca umożliwi przejęcie dotychczasowej lokalizacji wraz z usługami koniecznymi do nieprzerwanej pracy aplikacji lub umożliwi przeniesienie aplikacji wraz z bazą danych do innej, wskazanej przez kolejnego Wykonawcę, lokalizacji.

# Odstąpienie od  Umowy

    - Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy w przypadku, gdy:

#### Przez okres dłuższy niż 15 Dni Roboczych Wykonawca nie rozpoczął wykonywania Umowy lub zaprzestał jej realizacji przez okres dłuższy niż 30 dni – w każdym czasie do dnia, kiedy upływa termin określony w § 3 ust. 1 Umowy;

      - dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobne należyte wykonanie Umowy w umówionym terminie – w terminie 14 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy z tych przyczyn;

      - Wykonawca wykonuje Umowę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami, nienależycie, w realizowanych pracach nie stosuje się do zapisów Umowy i nie zmienia sposobu wykonania Umowy, mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu – w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu zmiany sposobu wykonania Umowy;

      - Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne lub złożony został wniosek o ogłoszenie jego upadłości – w terminie 14 dni od dnia, w którym powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy z tej przyczyny;

      - zajdzie sytuacja określona w § 15 ust. 2 Umowy, w terminie 30 dni od dnia, w którym suma kar umownych przekroczyła 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy.

    - Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie.

    - W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w sytuacjach, o których mowa w ust. 1:

      - Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał opis wykonanych prac do dnia odstąpienia od Umowy wraz z dokonaniem ich oceny pod względem możliwości ich zaakceptowania i odbioru przez Zamawiającego;

      - wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona na podstawie produktów wykonanych przez niego i zaakceptowanych oraz odebranych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od Umowy, o ile będą one miały dla Zamawiającego znaczenie użytkowe i będą mogły być wykorzystane ze względu na cel Umowy.

### W dniu odstąpienia od Umowy, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji Systemu SMIF powstałej do dnia odstąpienia od Umowy, chyba że Zamawiający uzna i oświadczy, iż wykonane przez Wykonawcę prace nie będą miały dla Zamawiającego znaczenia.

# Zmiany Umowy

    - Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

    - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w szczególności w przypadkach, gdy:

      - nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego  realizowane jest zamówienie;

      - konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności w jego strukturze organizacyjnej;

      - w związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami w Umowie i załącznikach, wystąpi potrzeba ujednolicenia postanowień Umowy w celu ich jednoznacznej interpretacji;

# Postanowienia końcowe

    - Spory związane z wykonaniem Umowy, a nierozwiązane przez Strony we własnym zakresie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

    - W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

    - Tytuły § (paragrafów) Umowy mają jedynie charakter porządkujący i nie wpływają na konstrukcję i interpretację zapisów Umowy.

    - Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

    - Integralna część Umowy stanowią:

#### Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia,

#### Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy

- Załącznik nr 3 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się ono odbywało – dotyczy Zleceniobiorcy: osób fizycznych/spółek

- Załącznik nr 4 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób wyznaczonych przez Zleceniobiorcę do kontaktu lub innych czynność związanych z realizacją umowy

- Załącznik nr 5 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Zleceniobiorcy oraz osób reprezentujących Zleceniobiorcę przy zawarciu lub zmianie umowy

ZAMAWIAJĄCY                                                 		                WYKONAWCA

………………………………………… 		…………………………………………

/Załącznik nr 3 do umowy/

Administrator danych osobowych:

Warmińsko – Mazurska Agencja

Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Olsztynie,

Pl. Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZASADACH, NA JAKICH BĘDZIE SIĘ ONO ODBYWAŁO:

- Zleceniodawca (administrator danych) przetwarza dane osobowe Zleceniobiorcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Zleceniobiorcy w celu podjęcia czynności przed zawarciem, oraz w celu zawarcia i wykonania umowy o udzielenie zamówienia publicznego (zapewnienie prawidłowego oznaczenia stron umowy i ustalenie, czy doszło do skutecznego zawarcia tej umowy, a w konsekwencji ustalenia, czy stronom umowy przysługują określone prawa). Dane osobowe będą przetwarzane przez Zleceniodawcę także w celu wykonania ciążących na Zleceniodawcy obowiązków z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, a w razie konieczności także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z zawieraną umową.

- Zleceniodawca przetwarza dane osobowe Zleceniobiorcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), co oznacza, że Zleceniodawca ma prawo przetwarzać te dane, ponieważ jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a następnie jest to niezbędne do wykonania tej umowy.

- Zleceniodawca przetwarza dane osobowe osób reprezentujących Zleceniobiorcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co oznacza, że Zleceniodawca ma prawo przetwarzać te dane, ponieważ są one niezbędne do prawidłowego oznaczenia stron umowy i ustalenia, czy doszło do skutecznego zawarcia tej umowy (prawnie uzasadniony interes Zleceniodawcy). Przed zawarciem umowy Zleceniobiorca udostępnił Zleceniodawcy dane identyfikacyjne osoby uprawnionej do reprezentowania Zleceniobiorcy. Z chwilą udostępnienia Zleceniodawcy danych osobowych, administratorem tych danych stał się Zleceniodawca.

- Zleceniodawca przetwarza dane osobowe także w celu wykonania obowiązków rachunkowo-podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, co oznacza, że Zleceniodawca ma prawo przetwarzać te dane, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków nałożonych na Zleceniodawcę przepisami prawa (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).

- Ponadto Zleceniodawca ma prawo przetwarzać dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń pozostających w związku z zawartą umową (prawnie uzasadniony interes Zleceniodawcy).

- Zleceniodawca powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@wmarr.olsztyn.pl.

- Dane osobowe będą udostępniane przez Zleceniodawcę wyłącznie w przypadkach, w których takie działanie jest legalne. W szczególności dane są udostępniane Pracownikom Zleceniodawcy i osobom współpracującym ze Zleceniodawcą w zakresie powierzonych im obowiązków oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane osobowe będą udostępniane podmiotom kontrolującym prawidłowość wydatkowania środków wsparcia pochodzących z projektów, w ramach których został sfinansowany wydatek w ramach niniejszej umowy. Niezależnie od tego dane mogą być, w razie potrzeby, przetwarzane także przez podmioty, z pomocy których Zleceniodawca korzysta wykonując swoje zadania (np. kancelarie prawne, podmioty, którym Zleceniodawca zleca świadczenie usług wsparcia informatycznego, podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji, biegli rewidenci, którym powierza się badanie dokumentów finansowych Zleceniodawcy, podmioty dostarczające na zlecenie Zleceniodawcy korespondencję, lub inne wykwalifikowane podmioty, których pomoc okaże się niezbędna do wykonywania zadań Zleceniodawcy).

- Dane osobowe będą przechowywane przez Zleceniodawcę przez okres realizacji umowy, a po tym czasie:

- przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym przepisy nakładające obowiązki archiwizacji dokumentów lub do upływu terminu przechowywania i archiwizowania dokumentacji, wymagany dokumentacją projektu,

- przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym przepisy nakładające obowiązki przechowywania dokumentów w celach podatkowych,

- przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia przez Zleceniodawcę ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami kierowanymi do Zleceniodawcy pozostającymi w związku z realizacją Umowy.

- Ponadto okres przechowywania danych osobowych może być dłuższy, jeżeli po stronie Zleceniodawcy zaistnieje obowiązek przechowywania dokumentacji dla celów kontroli, lub inny obowiązek wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w przypadku zamówienia finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (UE) – z przepisów i/lub wytycznych dotyczących okresu przechowywania dokumentów dla projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Podanie danych osobowych jest także warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych umowa nie zostanie zawarta.

- Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Zleceniodawcę, w każdym czasie przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania. Prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO.

- W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Zleceniodawcę danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma osoba, której dane są przetwarzane przez Zleceniodawcę, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

ZLECENIOBIORCA

/Załącznik nr 4 do umowy/

Administrator danych osobowych:

Warmińsko – Mazurska Agencja

Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Olsztynie,

Pl. Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

dla osób wyznaczonych przez Zleceniobiorcy do kontaktu lub innych czynność związanych z realizacją umowy

- W związku z zawarciem umowy na ……………………………………………………………………..… 
w dniu ………………………………….… (dalej: Umowa) pomiędzy Warmińsko – Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego Spółką Akcyjną w Olsztynie, (dalej: Spółka) 
a …………………………………………………………………………………………………………….…

(dalej: ZLECENIOBIORCA), Zleceniobiorca udostępnił Spółce następujące Pani/Pana dane osobowe:

……………………………………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, pełniona funkcja/zajmowane stanowisko)

- Z chwilą udostępnienia Spółce Pani/Pana danych osobowych, administratorem tych danych staje się Spółka.

- Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@wmarr.olsztyn.pl.

- Celem przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych jest zapewnienie prawidłowej realizacji Umowy, w tym zapewnienie prawidłowego współdziałania z drugą stroną przy wykonywaniu Umowy.

- Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), tj. tzw. „prawnie usprawiedliwiony interes administratora”. Oznacza to, że Spółka ma prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe ponieważ jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji zawartej Umowy, w tym zapewnienia prawidłowego współdziałania z drugą stroną przy wykonywaniu Umowy.

- Dane osobowe będą udostępniane przez Spółkę wyłącznie w przypadkach, w których takie działanie jest legalne. W szczególności dane są udostępniane Pracownikom Spółki i osobom współpracującym ze Spółkę w zakresie powierzonych im obowiązków oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane osobowe mogą być, w razie potrzeby, przetwarzane także przez podmioty, z pomocy których Spółka korzysta wykonując swoje zadania (np. kancelarie prawne, podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo systemu informatycznego, serwisanci systemów informatycznych, podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji, podmioty dostarczające na zlecenie Spółki korespondencję.

- Dane osobowe będą przechowywane przez Spółkę przez okres realizacji umowy, a po tym czasie:

- przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym przepisy nakładające obowiązki archiwizacji dokumentów lub do upływu terminu przechowywania i archiwizowania dokumentacji, wymagany dokumentacją projektu,

- przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym przepisy nakładające obowiązki przechowywania dokumentów w celach podatkowych,

- przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia przez Spółkę ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami kierowanymi do Spółki pozostającymi w związku z realizacją Umowy.

- Ponadto okres przechowywania danych osobowych może być dłuższy, jeżeli po stronie Spółki zaistnieje obowiązek przechowywania dokumentacji dla celów kontroli, lub inny obowiązek wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w przypadku zamówienia finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (UE) – z przepisów i/lub wytycznych dotyczących okresu przechowywania dokumentów dla projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Dane osobowe nie będą przez Spółkę przekazywane do innego państwa (poza terytorium Rzeczypospolitej) lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 RODO.

- Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione Spółce, w każdym czasie przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania. Prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO.

- Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

- Przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Spółkę do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

ZLECENIOBIORCA

/Załącznik nr 5 do umowy/

Administrator danych osobowych:

Warmińsko – Mazurska Agencja

Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Olsztynie,

Pl. Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

dla osób reprezentujących Zleceniobiorcę przy zawarciu lub zmianie umowy

- W związku z zawarciem umowy na ………………………………………………………………… 
w dniu ………………………………….… (dalej: Umowa) pomiędzy Warmińsko – Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego Spółką Akcyjną w Olsztynie, (dalej: Spółka) 
a ……………………………………………………………………………………………………….…
(dalej: ZLECENIOBIORCA), Zleceniobiorca udostępnił Spółce następujące Pani/Pana dane osobowe:

……………………………………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, pełniona funkcja/zajmowane stanowisko)

- Z chwilą udostępnienia Spółce Pani/Pana danych osobowych, administratorem tych danych staje się Spółka.

- Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@wmarr.olsztyn.pl.

- Celem przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych jest zapewnienie prawidłowego oznaczenia stron Umowy i ustalenie, czy doszło do skutecznego zawarcia tej Umowy, a w konsekwencji ustalenia, czy stronom Umowy przysługują określone prawa.

- Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), tj. tzw. „prawnie usprawiedliwiony interes administratora”. Oznacza to, że Spółka ma prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe ponieważ jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji zawartej Umowy lub prawidłowego oznaczenia stron Umowy, w tym do ustalenia, czy doszło do skutecznego zawarcia tej Umowy.

- Dane osobowe będą udostępniane przez Spółkę wyłącznie w przypadkach, w których takie działanie jest legalne. W szczególności dane są udostępniane Pracownikom Spółki i osobom współpracującym ze Spółkę w zakresie powierzonych im obowiązków oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane osobowe mogą być, w razie potrzeby, przetwarzane także przez podmioty, z pomocy których Spółka korzysta wykonując swoje zadania (np. kancelarie prawne, podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo systemu informatycznego, serwisanci systemów informatycznych, podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji, podmioty dostarczające na zlecenie Spółki korespondencję.

- Dane osobowe będą przechowywane przez Spółkę przez okres realizacji umowy, a po tym czasie:

- przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym przepisy nakładające obowiązki archiwizacji dokumentów lub do upływu terminu przechowywania i archiwizowania dokumentacji, wymagany dokumentacją projektu,

- przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym przepisy nakładające obowiązki przechowywania dokumentów w celach podatkowych,

- przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia przez Spółkę ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami kierowanymi do Spółki pozostającymi w związku z realizacją Umowy.

- Ponadto okres przechowywania danych osobowych może być dłuższy, jeżeli po stronie Spółki zaistnieje obowiązek przechowywania dokumentacji dla celów kontroli, lub inny obowiązek wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w przypadku zamówienia finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (UE) – z przepisów i/lub wytycznych dotyczących okresu przechowywania dokumentów dla projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Dane osobowe nie będą przez Spółkę przekazywane do innego państwa (poza terytorium Rzeczypospolitej) lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 RODO.

- Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione Spółce, w każdym czasie przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania. Prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO.

- Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

- Przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Spółkę do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

ZLECENIOBIORCA